| 演練規劃單 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦人/ 協辦單位 |  |  | 資訊安全小組 王○○ |  | 規劃日期 |  | 20XX.10.21 |
| 演練規劃項目 |  |  |  | 規劃內容 |  |  |  |
| 1 | 演練目標與範圍（關鍵營運流程或系統） |  |  | 規劃演練目標：確保關鍵營運流程遭受重大故障和災難事件而中斷時，能以迅速、有效的方法回復正常運作。 範圍：核心交換器。 |  |  |  |
| 2 | 演練腳本（包含演練情境及營運持續策略） |  |  | 1.同仁發現網路斷線，無法使用，並向資訊部門人員進行通報。 2.經系統管理人員依據標準作業程序檢查後，研判為核心交換器硬體故障網路服務無法正常運作，緊急以備援主機替代並執行組態回復作業。 |  |  |  |
| 3 | 演練所需設施 |  |  | 異地備援核心交換器。 |  |  |  |
| 4 | 演練所需設備 |  |  | 現用核心交換器、異地備援核心交換器 |  |  |  |
| 5 | 演練所需系統 |  |  | 系統管理人員李OO |  |  |  |
| 6 | 演練所需參與人員 |  |  | 正航資訊 微軟 SQL工程師 |  |  |  |
| 7 | 演練所需交通工具 |  |  | 無 |  |  |  |
| 8 | 演練所需外部供應商或資源 |  |  | ○○○核心交換器維護商 |  |  |  |
| 9 | 規劃演練時程及完成時限 (完成時限參考業務衝擊分析) |  |  | 4小時 |  |  |  |
| 10 | 演練測試週期與方式 |  |  | 週期：□每季 □每半年 ■每年 方式：□文件審查 □計畫檢核 ■模擬演練 □單元演練 □全面演練 □點對點測試 |  |  |  |
| 11 | 預計演練時程 |  |  | 預計 ○年○月○ 日 H 時 M 分執行演練 |  |  |  |
| 承辦 |  |  |  |  | 審核 |  |  |

| 處理報告單 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦人/ 協辦單位 |  | 王○○ |  | 規劃日期 |  |  |  | Y年M月D日 |
| 計畫開始時間 |  | D日H時 |  | 計畫需要時間 |  |  |  | 4小時 |
| 計畫結束時間 |  | D日H＋4時 |  | 實際作業時間 |  |  |  | 4小時 |
| 演練執行項目 |  |  | 執行程序 |  |  | 負責人 |  | 執行結果 |
| 1 | 硬體故障發生 D日H時 |  | 中斷網路核心交換器電源，模擬該核心交換器設備故障 |  |  | 王○○ |  | 接獲使用者林○○確認硬體於3日下午1300時發生故障 |
| 2 | 實施通報 D日H時10分 |  | 通報緊急處理小組（連絡人：吳○○；電話 02-12345671） |  |  | 王○○ |  | 1305時，負責人進行初步事件確認，立即填寫向緊急處理小組通報，同時填寫qpower-012-01資訊安全事故報告單 |
| 3 | 實施緊急應變處理 D日H時10分 ～ D日H時40分 |  | 重新啟動核心交換器 連絡維護商○○有限公司（連絡人：林○○；電話：02-12345678） |  |  | 王○○ |  | 1310時~1340時，由負責人執行緊急應變作業，25分鐘後確認緊急變應無法排除事故 同時於1320時，通知核心交換器維護商到場處理 |
| 4 | 資安事故等級判定 D日H時45分 ～ D日H＋1時0分 |  | 資訊安全委員會 |  |  | 組長 |  | 1345時，緊急處理小組組長確認並判定「資安事故等級」為第3級，並於1355時決定啟動營運持續計畫 |
| 5 | 啟用備援設施 D日H＋1時0分 ～ D日H＋1時50分 |  | 緊急啟用異地備援系統 （異地備援系統負責人：周○○） |  |  | 周○○ |  | 異地備援作業人員周○○於1400時接獲通知，立即啟用異地備援系統 1450時，完成異地備援系統啟用 |
| 6 | 備援系統暫時成功取代原有系統運作 D日H＋1時50分 ～ D日H＋2時10分 |  | 緊急啟用異地備援系統 （異地備援系統負責人：周○○） |  |  | 周○○ |  | 異地備援作業人員周○○於1510時確認備援系統正常作業，並完成回報 |
| 7 | 備援系統啟動，網路系統暫時恢復運作回報 D日H＋2時10分 ～ D日H＋2時20分 |  | 通報緊急處理小組（連絡人：吳○○；電話02-12345671） |  |  | 周○○ |  | 緊急處理小組於1520時確認備援系統正常作業 |
| 8 | 修復原有核心交換器 D日H＋2時20分 ～ D日H＋3時30分 |  | 由維護商進行故障核心交換器狀判定（修復現有交換器，或由維護商提供新品） |  |  | 王○○ |  | 1520時，交換器維護商人員到場維護，於1630時，完成核定交換器修復作業。 |
| 9 | 主機房核心交換器完成設定，重新運作 D日H＋3時50分。 |  | 以最新備份之組態設定檔進行核心交換器回復正常作業 |  |  | 王○○ |  | 負責1650時，確認核心交換器設定完成，可取代備援系統，恢復正常運作。 |
| 10 | 通報資安事故排除通報 D日H＋4時0分 |  | 回報資訊安全委員會 |  |  | 王○○ |  | 1700時，向資訊安全委員報回報事故排除。 |
| 結果檢討： （範例） - 執行結果依實況逐一紀錄，共計耗時4小時0分 - 備援系統可成功接替工作，確保網路正常運作。 - 本次演練，維護商能依合約規範，及時且有效提供必要服務。 - 異地備援對狀況處理較不熟悉，於備援系統正常運作後，未及時通報緊急處理小組。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承辦 |  |  |  |  | 審核 |  |  |  |